XX公司业务合同管理规定

京咨发〔2026〕62号

# 第一章 总则

第一条 为规范XX公司（以下简称公司）及其分公司的业务合同全过程管理，提升管理效能，强化风险防控，依据国家有关法律、行政法规，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条 本规定所称合同指业务合同，即公司及其分公司根据营业执照及资质（信）证书规定，在业务经营活动中签订的受托合同及外协合同。

第三条 合同管理指对合同的谈判、评审、签订、价款收支、存档与借阅、变更与解除、后续监督等全过程管理。

# 第二章 职责分工

第四条 业务发展部职责

业务发展部作为公司合同管控职责部门，对合同进行统筹管理，并承担下列工作职责：

（一）建立、健全公司合同管理相关制度和信息化管理流程；

（二）牵头重大合同的起草和谈判；

（三）从业务发展角度对合同提出市场意见，与合同承担部门就相关意见进行沟通；

（四）对于涉及多部门利益的合同，组织协调相关事宜；

（五）组织或参与特殊合同的会商；

（六）对合同签署的规范性进行审核；

（七）管理公司合同专用章、委托代理人印章，按照规定流程履行盖章手续；

（八）负责合同及业务获取方式证据文件的备案、借阅和存档管理；

（九）根据工作需要处理合同纠纷；

（十）对业务部门及分公司合同管理工作进行指导、管理和监督；

（十一）其他与合同管理有关的工作。

第五条 法律合规部职责

法律合规部作为公司法律事务主责部门，承担下列工作职责：

（一）对合同进行合法合规性审核、会签，强化合同全流程管理；

（二）合同签订和履约过程中涉及的各类法律事务咨询；

（三）根据工作需要参与合同的起草、论证、谈判等；

（四）组织或参与特殊合同的会商，根据工作需要处理合同纠纷；

（五）其他与合同管理有关的工作。

第六条 创新研发中心职责

创新研发中心作为公司信息化系统建设、数据信息管理、信息化系统维护主责部门，承担下列工作职责：

（一）组织开展信息化系统合同相关模块的设计开发；

（二）负责信息化系统合同相关模块的日常维护；

（三）负责为信息化系统合同相关模块用户权限的设计与管理工作提供技术支持；

（四）其他与合同管理有关的工作。

第七条 合同承办单位职责

合同承办单位作为合同主责部门，负责对合同进行全面、实质性审查，并承担下列工作职责：

（一）承担合同的谈判、起草、签订、履行、变更、解除等全过程工作；

（二）对照合同示范文本审查合同条款和合同内容的准确性、完整性、合理性，确保合同具备对外签约的标准和条件；

（三）负责审核合同对应的业务获取方式，包括公开招标、邀请招标、入围(委托函)、竞争性谈判、竞争性磋商、比选、询价、直接采购等；

（四）负责审核合同对应的业务获取方式证据文件，包括甲方公告文件、结果公示文件、结果通知文件等；

（五）负责合同当事人资信调查工作，调查内容包括：营业执照、资质（信）证书及其有效性、授权委托书、商业信誉、关联关系（排查是否属于关联方）及其他履行合同必备的条件；

（六）对合同的履约负责，并及时反馈合同履约进度及出现的问题；

（七）组织或参与特殊合同的会商，根据需要处理合同纠纷；

（八）负责合同、业务获取方式证据文件及其他过程文件的收集、整理，报送业务发展部归档；

（九）其他与合同管理有关的工作。

第八条 其他相关机构职责

（一）项目管理办公室职责：项目管理办公室作为公司项目全过程管控部门，依据合同内容对业务部门项目开展进行监督管控，并对质量标准、技术成果进行审核，同时参与合同会商等相关工作。

（二）财务管理部职责：作为公司资金管理部门，提示可能存在的财务风险，参与特殊合同会商，负责合同履行阶段的收付款复核、入账、开具发票等相关工作。

（三）其他部门、分公司职责：根据实际需要各司其职，对合同所涉及相关条款的合法性、合理性、可行性等问题提出专业意见，以规避合同的经营风险、技术风险及法律风险等，并对依据其提出的专业意见所确定的合同条款负责。

# 第三章 合同谈判

第九条 合同谈判的主体

（一）公司中层及以上领导根据其工作职责进行合同谈判。

（二）公司业务发展部、各业务部门、分公司确定的合同洽商人员（原则上为项目经理、市场经理及以上岗位人员）可进行合同谈判，应确保谈判口径统一。

第十条 合同谈判的实施

（一）公司领导、业务发展部、各业务部门、分公司合同洽商人员可在其职权范围内进行合同洽商。

（二）重大合同可组成谈判小组进行谈判，原则上应由公司领导任组长，法律合规部、业务发展部、财务管理部、项目管理办公室及相关业务部门人员组成。合同承办单位组织召开合同谈判小组专题会，并就合同前期沟通内容、进展和问题情况进行汇报，与会人员研讨后确定谈判原则、策略、重点、主谈人员等，由合同承办单位将会议意见整理形成合同谈判工作方案。

第十一条 合同价款

（一）合同定价的主体：公司领导、业务发展部负责人（含副职）、各业务部门、分公司有定价权限的人员（原则上为二级部门副职以上岗位人员）。

（二）合同价款的确定

1. 受托合同

（1）投标或其他竞争性采购形式形成的合同，按中标价格确定合同价款；

（2）谈判形成的合同，由有定价权的谈判人员确定谈判报价及最终合同金额；

（3）委托函形成的合同，按委托函注明服务金额或相应计算方法，确定合同金额。

2. 外协合同

依法必须进行招标的项目，合同价款应通过招标确定；其他项目通过比选等方式，按照采购方案进行选择。

第十二条 合同文本及份数

（一）公司示范文本由业务发展部、法律合规部共同研究制定和修订，经公司经理办公会审议通过后，在信息化系统市场开发模块发布；

（二）合同文本应以公司示范文本为基础，结合项目情况确定；

（三）根据项目情况，无法采用公司示范文本的，由经办人参考相关示范文本，另行起草合同。应做到内容完备，条款无歧义，最大限度的保护公司利益。

# 第四章 合同评审

第十三条 合同全部实行线上评审，相关人员应在公司信息化系统中办理合同评审。

第十四条 合同评审程序

（一）受托合同

1. 合同金额在100万元（含）以下的，由合同承办单位负责人审批，流程需汇报到分管领导；

2. 合同金额在100万元至200万元（含）的，由合同承办单位分管领导审批；

3. 合同金额在200万元以上的，由公司总经理审批；

4. 重大敏感项目、非主营业务项目，在流程中需经过本单位项目管理办公室及公司项目管理办公室审核；

5. 法律合规部在流程中参与合同的审核，并根据需要可通过加签的方式开展合同评审会商；

6. 合同均需业务发展部分管领导审核。

（二）委托函是由各级政府单位直接委托或通过投资北京委托的函类文件，与合同具有同等法律效力，由业务发展部统一管理；委托函流程由业务发展部统一发起，经由任务承担单位PMO或市场部负责人确认后，由业务发展部完成备案。

# 第五章 合同签订

第十五条 合同签订的权限

（一）公司法定代表人签订合同。

（二）公司法定代表人授权的委托代理人，在授权委托书所规定的范围内签订合同。授权委托书由业务发展部、法律合规部共同拟定，经法定代表人签署后生效。

（三）分公司负责人或委托代理人在其权限内签订分公司的合同。

（四）如涉及知识产权和商业秘密，按相关规定签订保密协议，或在合同中约定保密条款。

第十六条 合同签订的时限

合同盖章日期：是指公司完成签字盖章的日期。合同承办单位应严格遵守合同评审流程规范，合同评审流程到达签字盖章节点后，方可执行合同盖章。合同管理员根据用印需求完成合同盖章后，应立即在信息系统中录入盖章份数，办理流程。

合同实际签订日期：是指合同签署方均完成签字盖章的日期。合同签订完成后，经办人应确保签订日期填写完整，并保证信息系统录入的签订日期与合同上一致。

合同备案日期：是指完成信息系统备案流程的日期。合同承办单位应及时将合同原件送至业务发展部进行备案，合同管理员收到备案的合同原件后，应及时在信息系统中完成备案流程。

第十七条 合同印章的使用

（一）以公司名义签订的合同，业务发展部根据已审批的合同流程加盖公司合同专用章、委托代理人印章。

（二）需加盖公司公章、法定代表人印章的，办公室根据已审批的合同流程加盖。

（三）分公司管理部门根据已审批的合同评审流程加盖分公司合同专用章及负责人或委托代理人印章。

（四）单份合同文本达二页及以上的须加盖骑缝章。

# 第六章 合同履行

第十八条 公司各业务部门应按照合同约定及《项目实施管理办法》《咨询业务管理规程》等规定履行合同。在合同履行过程中应重视契约精神、强化风险意识和职业操守、突出服务理念和专业水平，恪尽职守，全面履约。

第十九条 公司与子公司因协作开展项目、共享资源等产生权利义务约定需求时，需通过签订内部合同的方式固化合作关系，确保权责清晰。

第二十条 根据合同履约情况，将合同分为正在履约、履约完成和已终止三大类。

（一）正在履约合同：本规定所指正在履约合同是指双方签字盖章后，开始执行且尚未执行完毕的合同。

1. 合同承担部门负责合同的具体履约实施，负责合同应收款项的催收，对已达收款条件但尚未收到的款项，应每年组织向委托单位发起催收流程，直至款项收回；

2. 项目经理负责对合同的具体推进情况进行把控，及时报送合同履约情况和履约过程中发生的问题，遇重大和疑难问题应及时向公司汇报；

3. 项目经理负责及时填报与合同相关的项目信息，系统将项目信息自动推送至合同履约页面，与合同履约情况相互印证；

4. 财务管理部负责复核收付款情况、开具发票、到款入账并及时（原则上3个工作日内）登录公司信息化系统进行收款记录的提报并推送至合同履约界面；

5. 市场部门负责实时关注合同的履约情况，监督、提醒承担部门及时完成成果交付和收款等工作。

（二）履约完成合同：履约完成合同是指合同双方的权利、义务全部正常执行完毕的合同。此类合同文本及相关材料由业务发展部进行存档备查，并可在信息化系统中查询相关信息。

（三）已终止合同：已终止合同是指合同双方已签订合同终止协议或合同解除协议的合同。此类合同文本及相关材料由业务发展部进行存档备查。

第二十一条 框架协议管理

本规定所指框架协议是合同双方当事人就合同标的交易达成意向并对合同部分要素予以确定而订立的合同。

（一）框架协议有明确履约内容、付款条款和合同金额的，可直接按照正式合同进行管理并生成项目。

（二）对于无明确履约内容、付款条款或合同金额的，分类管理，如果要开展工作的可先生成预项目，后期根据不同情况，完成预项目转正。

1. 后续可签订合同的框架协议，签订合同后，按照合同管理要求执行，合同来源选择框架协议，同时将预项目与合同关联；

2. 后续可签订委托函或工作量确认单的框架协议，履行合同的审批程序，并提供业务部门确认的情况说明，视为正常合同进行管理，完成预项目转正；

3. 后续不能签订合同、委托函或工作量确认单的框架协议，但业主单位根据框架协议进行付款的，由业务部门提供付款凭证和具体情况说明，履行合同的审批程序，视为正常合同进行管理，完成预项目转正。

第二十二条 合同的价款收支

（一）合同价款的收取

1. 按照“谁承担、谁负责”的原则，各业务部门按照合同约定，主责合同价款收取工作；

2. 收款经办人取得收款票据或其他凭证，应及时（原则上3个工作日内）到财务管理部办理入账手续。收款经办人应对票据支付单位与合同约定是否一致、金额是否符合约定等信息进行核对，财务管理部应按照财务相关程序核查、接收票据、凭证等。

（二）外协合同价款的支付：各业务部门根据合同的约定提出申请，经业务发展部、项目管理办公室核定后，按公司财务相关规定办理。

（三）其他合同价款收支事宜按照公司有关财务制度执行。

# 第七章 合同变更

第二十三条 合同变更是对原合同内容进行修改或补充。当事人协商一致，可以变更合同，合同变更需签订补充协议，由各业务部门在信息化系统中办理。

第二十四条 合同变更流程

（一）已签订的合同发生变更，如变更内容为委托方、合同金额、服务内容、合同履约期限、收付款条件等合同要素，应重新进行评审，合同经办人需在市场开发系统合同管理模块中选择主合同，发起合同变更流程。

（二）公司已盖章但尚未完成签订的合同，因内容调整等原因需重新盖章的，应收回已盖章的原合同文本并进行销毁，合同经办人应在合同评审流程中重新上传合同附件，并重新进行合同评审。

第二十五条 重新签订合同的，业务发展部应收回已盖章的原合同文本并进行销毁，因故不能收回的，由合同经办人出具情况说明，并由其单位负责人确认，交业务发展部存档。

第二十六条 已经签订的合同需修正或更新系统信息的，合同经办人需在市场开发系统合同管理模块中选择主合同，发起基本信息调整流程。

# 第八章 开口合同金额的确定

第二十七条 “开口合同”定义

“开口合同”是指合同签订时，无法精准确定合同金额，后续需根据合同约定的定价方式确定合同金额的合同以及后期结算时付款金额发生变化的委托函类合同。一般是指在合同中有“暂估合同额”“按照中标金额和代理报酬的计算方法结算”“最终编制费用按照财政审计审定金额支付”“最终编制费依据立项批复结果计取”“以初设概算批复为准”“以结算金额为准”等相关条款的合同。

第二十八条 “开口合同”金额变更条件

“开口合同”在明确合同金额后应及时进行变更，同时应满足下列条件之一：

1. 合同双方签订补充协议明确最终合同金额的；

2. 甲方提供合同约定的批复金额、初设概算金额、结算金额、财政审计审定金额、中标价等相关证明材料并根据原合同中提及的算法可确认合同金额的；

3. 经双方盖章后的双方往来对账函件；

4. 其他对方盖章的有效证明材料。

第二十九条 “开口合同”金额变更流程

1. 当开口合同金额增大时，由申请人发起经市场部审核，业务发展部合同管理员确认承揽后，同时推送至业务部门负责人和财务会计。

2. 当合同金额降低比例小于20%（含）且降低金额小于50万元（含）时，由申请人发起经市场部审核，业务发展部合同管理员确认承揽后，同时推送至业务部门负责人和财务会计。

3. 当合同金额变更满足：一是降低比例小于20%（含）且降低金额大于50万元、小于100万；二是降低比例大于20%且降低金额小于100万元两种情况时，由申请人发起经由市场部审核，业务部门负责人审批，业务发展部合同管理员确认承揽后，同时推送至法律合规部和业务发展部、财务部负责人及财务会计。

4. 当合同降低金额大于100万元（含）时，由申请人发起经由市场部、业务部门负责人审核，业务部门分管领导审批，业务发展部合同管理员确认承揽后，同时推送至法律合规部和业务发展部、财务部负责人及财务会计。

5. 委托函的合同金额变更由业务发展部负责，变更后系统自动推送至合同承担部门和财务会计。

第三十条 合同经办人应关注开口合同履行，主动及时获取合同金额变更依据，并进行开口合同金额变更。当季形成的合同金额变更证据，应于每季度末前取得并完成公司信息系统合同额变更。

# 第九章 合同解除和终止

第三十一条 当事人协商一致，可以解除或终止合同。

第三十二条合同的解除或终止原则上应签订补充协议，也可依据其他合法合规的方式进行合同的解除或终止。

第三十三条 合同经办人应在市场开发系统合同管理模块中选择主合同，发起合同终止流程，进行合同解除或终止的评审，评审过程中应明确解除或终止原因、合同履约情况、价款收支情况等，并经项目管理办公室和财务管理部确认。

第三十四条 合同解除或终止后，具有收款权的，合同承担部门应当及时行使合同价款追索权。

# 第十章 合同文档管理

第三十五条 合同编号由信息化系统按照相关规则自行统一编号。

第三十六条 合同存档、备案

经办人完成签订后应及时将合同原件反馈至业务发展部，业务发展部统一编号存档。业务部门根据业务发展，需要自行留存合同原件的，需对合同实施有效管理，包括专人负责、定期存档、建立台账等，并接受业务发展部的监管。

第三十七条 合同借阅

合同借阅需由借阅部门经办人在市场开发系统中发起合同借阅流程，经其单位负责人确认后，提交业务发展部办理。借阅合同原件需打印申请单界面，由单位负责人签字后，至业务发展部换取合同原件，借阅使用完毕后应及时归还。

第三十八条 合同作废及丢失的处理

（一）合同签订过程中需要合同作废的，双方协商一致后，由盖章方销毁。

（二）盖章合同丢失的，由合同经办人出具情况说明，经其单位负责人确认后，提交业务发展部办理备案。

# 第十一章 合同监督

第三十九条 业务发展部、法律合规部、项目管理办公室、财务管理部等部门，根据各自职责对出现合同争议、收款困难等情况的合同，有权要求业务部门对此进行解释，并上报公司领导。

第四十条 在合同的订立、履行及管理过程中，产生较大影响或严重后果的，按照公司《违规经营投资责任追究办法》等进行处理。

# 第十二章 附则

第四十一条 本规定自发布之日起施行，原《业务合同管理办法》（京咨发〔2025〕96号）同时废止。

第四十二条 子公司需制定本单位《业务合同管理规定》。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）